|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nhóm 12*** | ***Đồ án phân tích thiết kế hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng đồ ăn nhanh Lotteria*** | | | | | |
| *STT* | *Tên công việc* | *Mô tả* | *Ngày bắt đầu* | *Ngày kết thúc* | *Thành viên liên quan* | *Tình trạng* |
| 1 | -Tóm tắt về đồ án  -Hệ thống dự định sẽ làm | -Tóm tắt hoạt động của hệ thống  -Phạm vi của đồ án  -Đối tượng sử dụng  -Mục đích của đồ án  -Tên hệ thống  -Môi trường triển khai  -Công cụ sử dụng | 06/04/2015 | 08/04/2015 | -Nguyễn Văn Toàn  -Phan Thị Kiều  -Lã Xuân Linh | Tốt,mọi thành viên đều tham gia đầy đủ |
| 2 | -Xác định yêu cầu của bài toán và xây dựng biểu đồ phân rã chức năng | -Trình bày kĩ càng quá trình khảo sát hệ thống thực tế  -Thu thập các tài liệu liên quan đến hệ thống  -Xây dựng biểu đồ phân rã chức năng | 09/04/2015 | 17/04/2015 | -Nguyễn Văn Toàn  -Phan Thị Kiều  -Lã Xuân Linh | Tốt,mọi thành viên đều tham gia đầy đủ |
| 3 | Phân tích yêu cầu | -Biểu đồ khung cảnh ( mức 0)  -Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh ( mức đỉnh)  -Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh | 18/04/2015 | 25/04/2015 | -Nguyễn Văn Toàn  -Phan Thị Kiều  -Lã Xuân Linh | Tốt,mọi thành viên đều tham gia đầy đủ |
| 4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | -Xây dựng sơ đồ quan hệ thực thể  -Thiết kế bảng CSDL | 26/04/2015 | 03/05/2015 | -Nguyễn Văn Toàn  -Phan Thị Kiều  -Lã Xuân Linh | Tốt,mọi thành viên đều tham gia đầy đủ |
| 5 | Thiết kế chi tiết cho từng Module | -Giao diện đồ họa cho người sử dụng ( GUI)  -Thiết kế giao diện chính của hệ thống  -Thiết kế mã | 04/05/2015 | 11/05/2015 | -Nguyễn Văn Toàn  -Phan Thị Kiều  -Lã Xuân Linh | Tốt,mọi thành viên đều tham gia đầy đủ |
| 6 | Hướng dẫn phần mềm | -Hướng dẫn cách sử dụng và vận hành phần mềm trên môi trường máy tính | 12/05/2015 | ..Nay | -Nguyễn Văn Toàn  -Phan Thị Kiều  -Lã Xuân Linh | Tốt,mọi thành viên đều tham gia đầy đủ |